AgentOS 任务清单

从 MVP 到 v2.0 的完整开发任务分解

# Phase 0: 项目初始化

目标：搭建项目骨架，确保 CI/CD 和开发环境可用

预估时间：0.5 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 创建项目结构 | 初始化 npm 包 @agentos/core，设置 TypeScript 严格模式 | tsc --noEmit 通过 | 1h |
| 0.2 | 配置 ESLint + Prettier | 代码规范统一 | eslint --quiet 通过 | 0.5h |
| 0.3 | 配置 Jest 测试框架 | 单元测试 + 覆盖率报告 | npx jest 运行通过 1 个示例测试 | 0.5h |
| 0.4 | 创建 GitHub 仓库 | 创建 repo、配置 CI (GitHub Actions) | push → CI 绿灯 | 1h |
| 0.5 | 写 README.md | 项目说明、快速开始、架构概览 | 新开发者照着 README 能跑起来 | 1h |

# Phase 1: Schema Gate（Guard 层第一关）

目标：实现对 tool call 参数的确定性校验，拦截格式错误

预估时间：3 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tool Schema 类型定义 | 定义 ToolSchema TypeScript 接口，含标准 JSON Schema + x- 扩展字段 | 类型定义完整，x- 字段有 JSDoc | 2h |
| 1.2 | Schema Registry | 工具注册表：add / get / list / remove | 注册 5 个测试工具，get 返回正确 schema | 1.5h |
| 1.3 | JSON Schema 校验器 | 集成 ajv，对 tool call 参数做标准 JSON Schema 校验 | 无效参数→拦截；有效参数→放行。20 个测试用例 | 3h |
| 1.4 | Path Scope 校验器 | 实现 x-path-scope 约束：workspace/temp/global 范围检查 | 路径穿越攻击被拦截。10 个测试用例 | 2h |
| 1.5 | Path Allow/Deny 校验器 | 实现 x-path-allow / x-path-deny Glob 模式匹配 | .git/ 路径被拦截。10 个测试用例 | 2h |
| 1.6 | Dependency 校验器 | 实现 x-depends-on 参数依赖关系校验 | auto_merge 无 base_branch → FAIL。5 个测试 | 1.5h |
| 1.7 | Mutual Exclusive 校验器 | 实现 x-mutually-exclusive 互斥约束 | content + file_path 同时存在 → FAIL。5 个测试 | 1h |
| 1.8 | Schema Gate 主入口 | 整合所有校验器为单一入口：validate(toolCall) → GateResult | 30+ 测试用例全部通过 | 2h |
| 1.9 | Secret 脱敏 | x-secret=true 的参数值替换为 [REDACTED] | 脱敏参数在 GateResult 中显示为 [REDACTED] | 1h |

# Phase 2: Risk Gate（Guard 层第二关）

目标：实现四维风险评分，自动分级处置

预估时间：2 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 风险维度定义 | 定义 Impact / Reversibility / Sensitivity 枚举和计算函数 | 所有工具都有默认风险参数 | 1.5h |
| 2.2 | ErrorRate 追踪器 | 记录每个工具的历史调用成功/失败统计 | 调用 10 次后 ErrorRate 正确反映 | 2h |
| 2.3 | 风险评分引擎 | 实现 RiskScore = Impact × Irrev × Sens × (1+ErrorRate) | 预定义的 10 个测试用例分数正确 | 2h |
| 2.4 | Action 分级器 | 根据 RiskScore 和阈值决定 auto/notify/confirm/deny | 各阈值边界值测试通过 | 1.5h |
| 2.5 | Confirm 流程 | 实现等待用户确认的机制（回调 + 超时） | 超时→拒绝；确认→执行；拒绝→取消 | 2h |
| 2.6 | Risk Gate 主入口 | 整合评分 + 分级 + Confirm 流程 | 完整流程测试通过 | 1.5h |

# Phase 3: Snapshot + Audit Log

目标：实现执行前快照和不可篡改审计日志

预估时间：2 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | File Hasher | 对指定文件/目录生成 sha256 hash | 同一文件 hash 一致，修改后 hash 不同 | 1.5h |
| 3.2 | Snapshot 创建器 | 根据操作范围创建 Snapshot（fileHashes + gitHead + env） | Snapshot 包含所有被影响文件的 hash | 2h |
| 3.3 | Snapshot 策略 | 实现不同风险等级的快照策略（单文件/批量/全 workspace） | 高风险操作触发全量快照 | 1h |
| 3.4 | Audit Entry 构建器 | 从 Guard 各阶段结果构建 AuditEntry | AuditEntry 包含所有阶段结果 | 1.5h |
| 3.5 | JSONL Logger | 追加写入 JSONL 文件，文件设为只读 | 追加不覆盖；手动修改后校验失败 | 2h |
| 3.6 | Audit 查询器 | 按时间范围/session/agent 查询 Audit Log | 查询结果正确，支持分页 | 1.5h |

# Phase 4: Verify Gate + Rollback

目标：执行后校验结果，检测幻觉，支持一键回滚

预估时间：2 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | File Exists 验证器 | 工具声称创建/修改文件 → 检查文件是否存在 | 不存在的文件→标记 FAIL | 1h |
| 4.2 | File Changed 验证器 | 工具声称修改文件 → 对比 Snapshot hash | hash 未变→标记 FAIL（幻觉） | 1h |
| 4.3 | Lint 验证器 | 工具修改代码文件 → 运行 eslint | lint 失败→标记 WARN | 1.5h |
| 4.4 | TypeCheck 验证器 | 工具修改 .ts 文件 → 运行 tsc --noEmit | type error→标记 WARN | 1h |
| 4.5 | npm Verify 验证器 | 工具声称发布 npm → 查询 registry 确认 | registry 无新版本→标记 FAIL（幻觉） | 1h |
| 4.6 | Git Push 验证器 | 工具声称推送 → git ls-remote 确认 | 远程无新 commit→标记 FAIL | 1h |
| 4.7 | Verify Gate 主入口 | 整合所有验证器，返回 PASS/WARN/FAIL | PASS=所有通过；WARN=非关键警告；FAIL=关键失败 | 1.5h |
| 4.8 | Rollback 引擎 | 从 Snapshot 恢复文件状态 | 回滚后文件 hash == Snapshot hash | 2h |
| 4.9 | Verify + Rollback 联动 | FAIL 操作自动触发回滚（可配置） | FAIL → 自动回滚 → 日志记录 | 1h |

# Phase 5: Guard 流水线整合

目标：将 Phase 1-4 整合为完整的 6 阶段 Guard Pipeline

预估时间：1 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Pipeline 编排器 | 串联 6 阶段：Schema→Risk→Snapshot→Execute→Verify→Audit | 各阶段按序执行，Fail 正确中断 | 3h |
| 5.2 | Pipeline 配置化 | 允许跳过/禁用特定阶段 | 开发环境可跳过 Verify | 3h |
| 5.3 | Guard.wrap() SDK | 一行代码包裹原始 executor | agentExecutor = aos.guard.wrap(orig) | 2h |
| 5.4 | 端到端测试 | 完整流程：恶意参数→拦截，正常参数→通过 | 10个 E2E 场景通过 | 2h |

# Phase 6: Memory 层

目标：实现三层记忆架构（Working / Episodic / Semantic）

预估时间：4 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Working Memory 实现 | 当前 session 消息+操作缓存，上下文预算管理 | 超预算自动压缩旧消息 | 3h |
| 6.2 | EpisodicEvent 类型定义 | 事件类型、重要性评分、压缩状态 | 类型完整，含 JSDoc | 1h |
| 6.3 | 重要性自动评分 | 实现 Importance = Base × Recency × Freq × Feedback | 不同类型事件得分合理 | 2h |
| 6.4 | Episodic Store (SQLite) | 事件 CRUD + 时间范围查询 + 标签过滤 | 查询 10万条事件 < 100ms | 3h |
| 6.5 | 记忆压缩引擎 | full→summary→one-liner→forgotten 自动流转 | 旧事件自动压缩，重要事件永不压缩 | 3h |
| 6.6 | Semantic Store | 用户偏好、项目上下文、学到的规则 | key-value + 版本追踪 | 2h |
| 6.7 | 规则提炼引擎 | 同类 correction ≥3 次 → 自动提炼为 learnedRule | 规则自动生成并标记置信度 | 3h |
| 6.8 | Session 上下文注入 | 启动时自动从 SM+EM 加载摘要注入 | 注入内容 <2KB，含关键上下文 | 3h |
| 6.9 | Memory.recall() API | 语义+时间双维度检索 | 搜"上周三改了什么"返回正确事件 | 2h |
| 6.10 | Memory 层测试 | 各层单元测试 + 集成测试 | 50+ 测试通过 | 2h |

# Phase 7: Evaluator 层

目标：三阶段评估 + 隐性反馈捕获

预估时间：3 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Pre-exec Collector | 从 Schema Gate 收集指标 | schema_pass_rate 正确计算 | 2h |
| 7.2 | Runtime Collector | 从 Execute 过程收集指标 | retry_rate / timeout_rate | 2h |
| 7.3 | Post-exec Collector | 从 Verify Gate + 用户行为收集 | verify_pass_rate 正确 | 2h |
| 7.4 | 隐性反馈检测器 | 实现 6 种隐性信号检测 | accept_as_is / edit / redo 等 | 3h |
| 7.5 | Agent Score 计算 | 综合指标 → 0-100 质量分 | 分数随表现变化合理 | 2h |
| 7.6 | Report Generator | 生成评估报告（JSON + 趋势数据） | 24h 报告包含所有指标 | 2h |
| 7.7 | Eval 层测试 | 各 Collector 单元测试 | 30+ 测试通过 | 2h |

# Phase 8: SDK 封装

目标：5 行代码接入，框架无关

预估时间：2 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | AgentOS 主类 | new AgentOS({guard, memory, eval}) 统一入口 | 初始化所有模块 | 2h |
| 8.2 | Guard.wrap() API | 包裹任意 tool executor，一行接入 | 拦截+校验+审计 全自动 | 3h |
| 8.3 | 配置加载器 | 从 agentos.yaml 加载配置 | 支持默认值+用户覆盖 | 2h |
| 8.4 | MCP Server 适配 | 以 MCP Server 形式暴露能力 | Claude/Copilot 可直接调用 | 3h |
| 8.5 | OpenClaw 适配 | 原生支持 OpenClaw agent 接入 | OpenClaw session 自动接入 | 3h |
| 8.6 | SDK 文档 | API Reference + 快速开始 + 示例 | 照着文档能接入 | 3h |

# Phase 9: 发布与运营

目标：发布 npm、GitHub、Product Hunt

预估时间：2 天

| # | 任务 | 描述 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | npm 发布 | 发布 @agentos/core v0.1.0 | npm install 成功 | 1h |
| 9.2 | GitHub Release | 创建 Release + Release Notes | Release 页面完整 | 1h |
| 9.3 | Demo 项目 | 用 AgentOS 包裹 OpenClaw agent 的完整 Demo | demo 可跑通 | 3h |
| 9.4 | Product Hunt 准备 | Tagline、描述、截图、Logo | PH 提交就绪 | 3h |
| 9.5 | 社区文档 | GitHub Discussions + Issue Templates | 社区可参与 | 2h |

# 总路线图

| 阶段 | 内容 | 预估 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 项目初始化 | 0.5 天 | 无 |
| Phase 1 | Schema Gate | 3 天 | Phase 0 |
| Phase 2 | Risk Gate | 2 天 | Phase 1 |
| Phase 3 | Snapshot + Audit | 2 天 | Phase 1 |
| Phase 4 | Verify + Rollback | 2 天 | Phase 3 |
| Phase 5 | Guard Pipeline | 1 天 | Phase 1-4 |
| Phase 6 | Memory 层 | 4 天 | Phase 5 (依赖 Audit Log) |
| Phase 7 | Evaluator 层 | 3 天 | Phase 5 |
| Phase 8 | SDK 封装 | 2 天 | Phase 5-7 |
| Phase 9 | 发布运营 | 2 天 | Phase 8 |
|  | MVP 合计 | 21.5 天 |  |

MVP 总工时约 21.5 个工作日（约 1 个月），单人全职。